## Slide 1
Global CR
ITS 專案Job Service單
類別
客製程式更新
CR處理人階段
CR上線流程
Team Leader
Function Team Leader
DBA
表單申請人
固定簽核人
Ian Yang/Selina Hsu
Jim Lin/Yen Ting
Philip Nian
(HRMS/Edward Hung)
審核SA文件
DBA 上線工作
1.SA/Source code文件上傳至SVN
2.Source code上傳至Prod 採全部覆蓋方式
表單填寫以下內容
1.Git 程式路徑
Git服務器上目錄分類
1.Source Code
2.文件
a.SA文件
b.測試/訪談文件
c.上線文件
d.表單簽核流程文件
e.SOP
5.Old_Backup (未上git前備份檔)
DBA 工作
1.Source code由git取得後上傳至Prod 採全部覆蓋方式?
CR開發流程
ITS Contact
申請人主管
Function Team Leader
ERP/FlowER/MES Team Leader
CR負責人主管
CR負責人Site ITS Manager
ITS主管
CR負責人
CR申請人
CR測試人
申請人主管確認
CR處理人
CR結案人
Global CR申請單
上傳至公用夾,並填寫以下內容
1.上線文件路徑
2.SA文件
3.AP Source Code
Code Review
1.大CR,新架構
2.小CR功能增加/修改,report
Review重點
1.Table/架構設計是否正確
2.程式命名方式
3.程式分層
4.SP必要性
5.程式安全性
http://dfe-gitea.dty.darfon.com:3000/Ian.Yang/TEST_20210720.git
登入Git審核
1.SA文件
2.是否有執行版控,及版控註解
3.測試/訪談/上線文件
?

## Slide 2
Git 目錄分類
1.權限分類
2.目錄分類

## Slide 3
Code Review人員
CR負責人
DBA人員
1.CR負責人發mail通知Code Review人員預計開發CR,並簡述如何進行.
2.依CR安排Schedule,不定期上git查看進行Code review
Review重點
1.Table/架構設計是否正確
2.程式命名方式
3.程式分層
4.SP必要性
5.程式安全性
1.通知code review人員準備進行開發
2.由git取下最新版本
3.判斷大小CR,是否會動到架構,有動到架構需先討論
4.每天下班前將有更新的程式上到git
5.上到git的程式log需加上註解
6.填寫上線單上線,並註明那個版本
1.依據ITS專用job service單上git找到此次要上線的程式版本
2.將此次上線版上Copy 至Prod全部覆蓋
3.每天排程進行git備份
上git後不同角色工作
GIT 內容
1.Log分類
CR No 新增/修改功能
Bug fix-緊急上線
2.Git服務器上目錄分類
a.Source Code
b.SA文件
c.測試/訪談文件
d.Old_Backup (未上git前備份檔)
Git Server

## Slide 4
文件名稱定義
Team Name_系統名_SA.docx ,
Team Name_模組_系統名_SA.docx
1.SA文件
BPM_ePAD系統_SA.docx
BPM_DFSHRMS_SA.doc
BPM_FlowER_請假單_DFE.FORM.T311_SA.doc
BPM_GAIA_[HR]-TW請假單1053_DAR.FORM.1053_SA.doc
ERP_OM_xxx_SA.docx
2.測試文件
BPM_FlowER_請假單_DFE.FORM.T311_Test.doc
BPM_GECM_Test.doc
ERP_OM_Test.doc
3.上線文件
?
4.訪談文件
BPM_BESV_Interview.doc
ERP_OM_Interview.doc
5.表單簽核流程文件
BPM_FlowER_請假單_DFE.FORM.T311_流程.doc
BPM_GAIA_[HR]-TW請假單1053_DAR.FORM.1053_流程.doc